|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJETO RETROFIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUASO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | Descrição dos Serviços | Valor Total |  Mês 1  |  Mês 2 |  Mês 3 | **Equivalente a 66,67% do valor total estimado** |
|  **1** | Levantamento (15%) |  15.000,00 | 15.000,00 |  |  |
|  **2** | Pré Projeto (15%) |  15.000,00 |  | 15.000,00 |  |
|  **3** | Entrega Final (70%) |  70.000,00 |  |  | 70.000,00 |
| **Valor Total da Etapa** | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CRONOGRAMA

**SUPERVISÃO DA OBRA DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CUASO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item do Escopo** | **1º mês** | **2º mês** | **3º mês** | **4º mês** | **5º mês** | **6º mês** | **7º mês** | **8º mês** | **9º mês** | **10º mês** | **11º mês** | **12º mês** | **13º mês** | **14º mês** | **15º mês** |
| Supervisão |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% |
| **TOTAL ETAPA (R$) 50.000,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** |
| **16º mês** | **17 mês** | **18º mês** | **19º mês** | **20º mês** | **21º mês** | **22º mês** | **23º mês** | **24º mês** | **25º mês** | **26º mês** | **27º mês** | **28º mês** | **29º mês** | **30º mês** | **31º mês** | **32º mês** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% |
| **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **33º mês** | **34º mês** | **35º mês** | **36º mês** | **Equivalente a 33,33% do valor total estimado** |
|  |  |  |  |
| 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,7% |
| **1.390,00** | **1.390,00** | **1.390,00** | **1.350,00** |